## Slide 1: Offre Technique
Elaboration du schéma directeur du Système d’Information de la CNRPS pour la période 2018-2021
Octobre 2016

## Slide 2: Préambule
Le présent document constitue la réponse technique de Devoteam Management Consulting à l’appel d’offres « L’élaboration du Schéma Directeur du Système d’Information de la CNRPS pour la période 2018-2021 ».
Pour tout renseignement complémentaire, vos interlocuteurs privilégiés se tiennent à votre disposition:
Nizar ALAYA, Directeur Associé, Devoteam Management Consulting, Tunis, Tunisie
: 00 216 29 929 809
 : nizar.alaya@devoteam.com

## Slide 3: Sommaire
Présentation du Devoteam Management Consulting
Contexte et Objectifs
Nos Convictions
Démarche projet
Modalités du projet
Équipe projet
Nos Références

## Slide 4
Présentation du Devoteam Management Consulting

## Slide 5: Présentation du soumissionnaire
Devoteam Management Consulting
Dans un souci de répondre au mieux à vos besoins, Devoteam Management Consulting est allié pour mettre à contribution son expérience ainsi que celles de son équipe.
L’équipe est formé d’acteurs de renom dans le secteur public, les Systèmes d’Information et la transformation digitale
Devoteam mettra à contribution son expertise dans l’alignement stratégique du Système d’Information et la transformation du Système d’Information, expertise acquise lors de plusieurs expériences réussies à travers le monde et en Afrique.

## Slide 6: Présentation du groupement
  Notre vision
  Nous sommes spécialistes en conseil et management au service de la transformation digitale de nos clients
  Quelques chiffres
    CA 2015 : 485 M€
    Croissance annuelle régulière (>15%)
    4000 professionnels
    Présent dans 20 pays de la zone EMEA
    Côté en bourse (SRD Paris)
    Présence africaine :
      3 bureaux : Alger, Casablanca et Tunis
      65 consultants
      Plus de 300 projets
Devoteam, acteur international, proche des clients africains

## Slide 7: Présentation du groupement
Strategy
Stratégie digitale
Transformation
Organisation
Risk
SMSI
Finance
Public
Telecom
Services
Outsourcing
Stratégie produits
Marketing
Business Plans
E-Government
PMO
Conduite du changement
Schémas directeurs
Gestion de programmes SI Cloud
Gouvernance
Risques Opérationnels
Plans de Continuité d’Activité
Sécurité des SI
SMCA
Sécurité opérationnelle
Devoteam, notre offre, notre positionnement

## Slide 8: Présentation du groupement
    Appartenance à un Groupe international reconnu sur le marché du conseil
1
    Proximité régionale en Afrique du Nord à travers une équipe pluridisciplinaire de taille importante
2
    Capacité d’accompagner nos champions régionaux dans leur croissance sur le marché africain
3
    Maîtrise des aspects technologiques, économiques et humains liés à la transformation digitale mondiale
4
    Références reconnues dans nos secteurs d’activités
5
Devoteam, nos atouts

## Slide 9
1
Contexte et Objectifs

## Slide 10: Contexte et objectifs
La société CNRPS souhaite élaborer son schéma directeur SI 2018-2021
Contexte
Objectifs
La CNRPS désire élaborer un schéma directeur destiné à piloter le développement de son système d’information et qui couvre la période 2018-2021
Les attendus stratégiques de cette mission sont :
  Disposer d’un cadre de référence pour planifier l’évolution et l’adaptation de l’environnement informatique pour les volets stratégique, opérationnel, organisationnel, budgétaire et technologique
  Consigner les grands axes stratégiques de la CNRPS et leur confrontation à l’existant afin de définir le système cible et les moyens à mettre en œuvre
  Gérer et maîtriser les projets du SI sous toutes leurs facettes
  Disposer d’une vision partagée des composantes du système d’information existant et cible
  Optimiser les processus informatiques au sein du dispositif opérationnel de la CNRPS
  Engager une réflexion approfondie sur l’informatique au sein de la caisse afin d’améliorer le mode de fonctionnement
L’élaboration du schéma directeur SI 2018-2021 devra permettre de définir un plan stratégique SI qui contribuera à l’atteinte de ces ambitions
L’enjeu est donc de se doter d’un SI permettant l’atteinte des objectifs stratégiques de la CNRPS
Les objectifs étant de :
  Etablir un diagnostic exhaustif du système actuel et recenser les besoins
  Effectuer un bilan critique du système d’information actuel
  Définir les orientations et les enjeux de l’évolution du système d’information en cohérence avec les axes stratégiques de développement de la CNRPS
  Faire une synthèse des besoins des utilisateurs classés à la fois sous-domaines d’activité, par importance et par urgence
  Concevoir un système d’information global qui intègre les différents systèmes de gestion, garantit la fiabilité et la cohérence des données et qui répond aux exigences des utilisateurs
  Décrire et argumenter les solution possibles afin d’améliorer le futur système
  Mener une réflexion sur l’intégration de nouveaux outils de travail ou de nouvelles technologies dans la CNRPS
  Repenser l’organisation informatique et les méthodes utilisées
  Mise en œuvre de chantier échelonnés dans le temps ou d’actions qui nécessitent une conduite de changement
  Envisager des actions de formation et d’information du personnel à tous les niveaux de la CNRPS

## Slide 11
2
Nos Convictions

## Slide 12: Nos Convictions
Facteurs clés de succès du SDSI
Les facteurs suivants sont déterminants dans l’accompagnement à la réalisation du Schéma Directeur du Système d’information :
Facteurs
clés de succès
Support et implication du TOP MANAGEMENT
Dispositif de gouvernance projet efficace et opérationnel
Vision stratégique claire et partagée
Implication de l’ensemble des parties prenantes le long du projet
Un travail collaboratif et participatif entre les équipes projets

## Slide 13: Nos Convictions
Facteurs clés de succès du SDSI
Facteur de succès | % de réponses
Implication des parties prenantes | 15.9%
Soutien du management opérationnel | 13.9%
Énoncé clair des exigences | 13.0%
Planification adéquate | 9.6%
Demandes réalistes | 8.2%
Découpage projet | 7.7%
Compétence équipe projet | 7.2%
Propriétaire du produit | 5.3%
Vision et des objectifs stratégiques claires | 2.9%
Équipe dédiée, travaillant dur | 2.4%
Autres | 13.9%
Enquête Facteurs de succès d'un projet (Standish group) - 2014
L’implication des acteurs (management et parties prenantes) 29.9% et la gestion de projets (exigences, planification, découpages) 30.3% sont considérés comme atouts fondamentaux à la réussite des projets.

## Slide 14: Nos Convictions
Facteurs clés de succès du SDSI
L’implication des acteurs (management et parties prenantes) 29.9% et la gestion de projets (exigences, planification, découpages) 30.3% sont considérés comme atouts fondamentaux à la réussite des projets.
  Notre engagement de mettre en place l’ensemble des moyens humains et méthodologiques nécessaires à la réalisation de ce projet et d’être garant de l’assurance qualité
Engagement devoteam
Qualité
Assurer la mise en œuvre d’un cercle d’amélioration de la qualité à travers la nomination d’un chef de projet garant qualité du projet SDSI
Méthodologie
Pertinence et proximité
Assurer la qualité et la pertinence des constats grâce à une équipe expérimentée, habituée aux problématiques de transformation numérique et gestion de projets complexes
Une équipe de proximité capable d’une prise en compte rapide du contexte.
Faire bénéficier le Client de l’expérience de Devoteam en gestion de projets complexe à travers la mise en place de méthodologie de gestion des projets adapté à l’environnement spécifique de la CNRPS

## Slide 15: Les atouts de notre offre
1
Infrastructure
Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS)
Virtualisation des serveurs
2
Applications
Cloud Computing (SaaS)
Virtualisation des postes de travail
SOA
Web 2.0
Consumérisation
3
Terminaux
Mobilité et BYOD
4
Modes de travail
Collaboration
Télétravail
Big Data
Maîtrise des tendances technologiques…

## Slide 16: Les atouts de notre offre
... Aboutissant à une démarche éprouvée, permettant d’atteindre les objectifs d’alignement stratégique du SI
Processus Métier
Stratégie
Objectifs métier
Système
d’Information
Le « quoi »
Critique existant
Retours
suite positionnement
Fonctions
Structuration
Couverture fonctions
Outils
Postes et tâches
Définir les processus métiers, identifier les phases, les fonctions et les informations principales
Positionner, dans les modèles de référence, les fonctions, les informations et les flux
Identifier les principales articulations
Décrire les opérations et les tâches, à mettre en regard des fonctions
Concevoir l’enchaînement des opérations par rapport à l’organisation et aux acteurs
Concevoir les services et processus applicatifs, et les données
Les positionner dans les modèles de référence.
Identifier les éléments existants réutilisables, en l’état ou modifiés
Procédures
Architecture applicative
Architecture fonctionnelle

## Slide 17
3
Démarche projet

## Slide 18: Démarche projet
Devoteam propose une démarche décomposée en 2 phases alignées avec les besoins du CNRPS
Phase 1
Etude
Formation et transfert de compétence
Etude de l’existant, audit, diagnostic et recensement des besoins
Phase 2
Plan de communication
Etape 1
Benchmark
Etape 2
Feuille de route opérationnelle
Etape 3
Définition de l’organisation cible de la DSI
Etape 4
Plan de communication
Etape 5
Pilotage & Gestion de projet

## Slide 19: Démarche projet
Phase transverse - Pilotage & Gestion de projet
Le pilotage de projet est l’un des facteurs clés de son succès. Devoteam, de part son expérience en gestion de projets complexes, mettent l’accent sur le volet pilotage de projet et le considèrent comme la pierre angulaire de réussite.
Notre proposition de service vous donne l’assurance :
D’une meilleure visibilité pour les instances décisionnelles de la CNRPS: consolidation d'une vision d'ensemble des différents travaux
D'une cohérence dans le phasage des projets
  D'une vision projet partagée par tous
  D'une bonne gestion de la charge de travail permettant de mieux gérer les impacts sur les délais
Notre offre permet de bénéficier à la fois d'une méthodologie éprouvée et d’expérience d’un cabinet international notamment à travers :
  De nombreuses références en Afrique et dans le monde,
  D’une équipe habituée à la gestion de projets complexes.

## Slide 20: Démarche projet
Phase transverse - Pilotage & Gestion de projet
  Etre garant de l’assurance qualité du projet
  Faciliter la prise de décision par les instances de gouvernance projet
  Anticiper les difficulté par une gestion maîtrisée des risques
  Pilotage du projet :
  Piloter les objectifs prédéfinis et coordonner les différentes actions projet
  Mobiliser les acteurs clés et optimiser l'allocation de ressources critiques
  Maîtriser les plannings de réalisation
  Compiler l’ensemble des éléments et des données concernant le projet
  Suivi des risques projet :
  Identifier les risques
  Analyser la criticité risques et priorisation de ces risques
  Alerter et suivre les risques encourus
  Suivi des livrables :
  Suivre la réalisation des livrables et les étapes de prise de décision/validation des livrables
  Préparation des comités de suivi/pilotage :
  Organiser des comités
  Produire des tableaux de bord pour le suivi de l’avancement projet
  Diffuser les comptes rendus synthétiques des comités
  Mettre à jour l’ensemble des outils de suivi
  Etat d’avancement du projet
  Comptes rendus des entretiens
  Support de présentation des différents comités
  Objectifs
Livrables
Principaux travaux menés

## Slide 21: Démarche projet
Phase Etude - Etape 1 : Etude de l’existant, audit, diagnostic
  Analyse fonctionnelle du système d’information
  Comprendre les orientations stratégiques de la CNRPS pour les intégrer dans la stratégie du système d’information de la caisse
  Effectuer un diagnostic de l’existant auprès de toutes les directions et les centres régionaux
    Dresser un état des lieux;
    Analyser les forces et les faiblesses au regard de l’état des lieux et des besoins futurs du métier
    Rencontrer et dialoguer avec les différents interlocuteurs et effectuer la collecte des données
    Faire un bilan
    Analyser
  Analyse de la fonction informatique
  L’étude doit en particulier comporter :
    Etude de l’organisation de l’entité qui gère la fonction informatique
    Etude des processus de gestion de la fonction informatique et de la capacité à répondre aux exigences des utilisateurs
  Analyse de la fonction informatique
  Identifier les besoins,
  Faire ressortir les manquements, les points d’amélioration pour la mise en perspective des besoins,
  les identifier dans un premier temps comme besoins puis comme axes d’orientation
  PV lancement de la mission en adaptation avec le plan
  Assurance Qualité
  Rapport de l’analyse fonctionnelle (cartographie du système actuel et des flux des données, diagnostic sur l’architecture fonctionnelle, analyse critique de l’existant, synthèse des besoins exprimés)
  Rapport de l’organisation et des processus de gestion de ka fonction informatique
  Objectifs
Livrables
Principaux travaux menés

## Slide 22: Démarche projet
Phase Etude - Etape 2 : Benchmark
  Définir des critères d’évaluation de la performance et de réaliser l’étude comparative dans le secteur des caisses de retraite.
  Evaluation et Benchmark
  Effectuer une analyse comparative avec des organismes à l’échelle international, à faire une évaluation et proposer des recommandations lors de la définition de la cible
  Rapport d’analyse comparative d’évaluation
  Objectifs
Livrables
Principaux travaux menés

## Slide 23: Démarche méthodologique
Phase Etude - Etape 3 : Feuille de route opérationnelle
  Définition de la cible pour le nouveau système d’information de la CNRPS
  Analyse des orientations stratégiques de la caisse
  Analyse de l’existant et analyse des besoins dégagés lors de l’étape précédente
    Décrire le système d’information cible à l’aide des outils de cartographie
    Mettre à niveau et moderniser l’infrastructure
    Définir les outils décisionnels, des indicateurs de performance et des tableaux de bord
    Etablir les architectures fonctionnelles détaillées
    Etablir les architectures applicatives de chaque niveau
    Faire le choix sur les orientations de mise en œuvre du futur SI selon les scénarii préconisés
  Définition d’un plan d’action opérationnel
  Mise en œuvre d’une gouvernance permettant de tracer une stratégie et d’émettre des consignes qui s’aligne avec les choix stratégiques de la caisse
  Création d’une démarche processus et définition des caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles, applicatives et techniques
  Définition de la cible, identification et évaluation des scénarios d’évolution calendrier, complexité, charges humains
  Définir les orientations en termes d’infrastructures et de télécommunications
  Planification des portefeuilles de projets à conduire (budget, délais et rapidité de dépliement et de réalisation, ..) pour faire évoluer le SI initial vers le SI cible
  Détail des ressources à mobiliser et l’investissement à allouer
  Rapport stratégique et un plan de déploiement et de mise en œuvre du schéma directeur
  Cartographie complète cible
  Un macro planning prévisionnel
  Prérequis à mettre en place en terme d’organisation, d’infrastructure, de méthode et de compétence
  Architecture cible
  Synthèse de l’étape et un tableau de bord
  Plan d’action qui défini les projets à exécuter
  Objectifs
Livrables
Principaux travaux menés

## Slide 24: Démarche projet
Phase Etude - Etape 4 : Définition de l’organisation cible de la DSI
  Evaluer l’impact de la cible fonctionnelle SI et du plan d’actions sur la réorganisation de la direction du système d’information
  Développer, organiser et renforcer la structure informatique
  Définir l’organigramme cible et l’organisation nécessaire à la mise en œuvre du plan d’action
  Définir le plan de développement des compétences
  Définition de l’organisation cible de la DSI
  Organigramme cible et les principes de l’organisation nécessaires à la mise en œuvres du plan d’actions
  plan développement des compétences
  Organigramme cible et les principes de réorganisation nécessaires
  Plan de développement des compétences
  Objectifs
Livrables
Principaux travaux menés

## Slide 25: Démarche projet
Phase Plan de communication - Etape 5 : Plan de communication
  Elaboration d’un plan de communication rassurant l’atteinte des objectifs vis-à-vis :
    La direction général,
    Les utilisateurs,
    Les cadres et les responsables,
    L’équipe projet
  Plan de communication
  Séminaire de lancement et de démarrage de la mission
  Des ateliers régionaux permettant d’introduire l’étude aux différentes structures de la caisse, notamment les centre régionaux
  Séminaire de présentation des résultats de l’étude ainsi que de la feuille de route
  Présentation du projet et des défis à relever
  Etat d’avancement du projet dans le but d’informer des problèmes et des solutions rencontrées
  Synthèse des résultats de l’étude
  Objectifs
Livrables
Principaux travaux menés

## Slide 26
4
Modalités du projet

## Slide 27: Modalités du projet
La structure de pilotage mise en place participe activement à la réussite du projet
Méthode et expertise
Réalisation des livrables
Equipe Projet
Ateliers de travail / entretiens
Réalisation de l’étude
Comités projet
hebdomadaires
Contrôle et la coordination des prestations de la mission
Responsables métiers
Comités de pilotage mensuels
Suivi, orientations, arbitrages, validation
  Réalisation opérationnelle (entretiens, livrables)
Experts
& Consultants
Directions des systèmes d’informations
Chef de projet Devoteam
  Porteur et garant des engagements de Devoteam
  Pilotage global de la mission
  Responsable des livrables
  Garant de la qualité
Chef de Projet
Comité de pilotage

## Slide 28: Modalités du projet
La structure de gouvernance mise en place se décline sur 3 niveaux et participe activement à la réussite du projet
Comité de pilotage restreint
Composition
Agenda
Fréquence
DG de la CNRPS
Chef de projet de la CNRPS
Equipe projet Devoteam
Avancement projet
Arbitrages majeurs
Validation des livrables clés
Préparé, organisé et animé par Devoteam
À la fin de chaque phase
Equipe projets CNRPS
Chef projet CNRPS
Chef de projet Devoteam
Rapport flash d’avancement
Revue des faits marquants
Gestion des obstacles et des risques
Préparé, organisé et animé par le chef de projet Devoteam
Hebdomadaire
Comité projet
Représentants à définir
Equipe projet Devoteam
Collecte d’information
Séances de travail
Ateliers de restitution
Préparé, organisé et animé par Devoteam
Suivant le planning projet
Réunion des représentants des entités

## Slide 29: Modalités du projet
Planning prévisionnel: Le projet s’étale sur 6 mois (hors délais de validation)
Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  | 
Pilotage & Gestion de projet
Phase 0
Phase 1
Réunion de lancement
Phase 2
Formation et transfert de compétence
Etude de l’existant, audit, diagnostic et
recensement des besoins
Benchmark
Feuille de route opérationnelle
Définition de l’organisation cible
de la DSI
Plan de
communication

## Slide 30: Modalités du projet
Plan de charge
Etapes de la démarche méthodologique | Chef de projet | Expert SI | Expert en organisation et Gouvernance SI | Expert en Infrastructure informatique | Total Charge
Phase 1 : Etude |  |  |  |  | 
Etape 1 – Etude de l’existant, audit, diagnostic et recensement des besoins |  |  |  |  | 
Etape 2 - Benchmark |  |  |  |  | 
Etape 3 - Feuille de route opérationnelle |  |  |  |  | 
Etape 4 - Définition de l’organisation cible de la DSI |  |  |  |  | 
Phase 2 : Plan de communication |  |  |  |  | 
Etape 5 - Plan de communication |  |  |  |  | 
Charge Totale en JH |  |  |  |  | 

## Slide 31
5
Équipe projet

## Slide 32: Équipe projet
La structure de pilotage mise en place participe activement à la réussite du projet
L’équipe proposée se compose de ressources ayant un niveau de séniorité élevée (plus de 10 ans d’expérience en moyenne), ayant l’expertise requise sur les problématiques d’Urbanisation SI, Infrastructure SI, Technologies, Organisation et Gouvernance SI
Chef de projet
Nizar Alaya
+17 ans d’expérience dans les projets de transformation numérique : Schémas Directeurs SI, AMOA, etc.
Expert SI
Fares Allouche
+7 ans d’expérience dans les projets d’’urbanisation SI et définition de l’architecture d’entreprise
Expert en organisation et Gouvernance SI
Fadhel Lahzami
15 ans d’expérience dans le conseil en management
Plusieurs projets de refonte SI menés (SDSI, Choix SI, …)
Pilotage de plusieurs projets de transformation SI d’envergure
Expert en Infrastructure informatique
Dhia Hachicha
11 ans d’expérience dans des projets de choix de solutions d’infrastructure IT, définition de schémas directeurs IT, Conception et implémentation d'architectures techniques sécurisées
Equipe d’experts
Equipe d’appui
Imen Kallel, consultante SI
+4 ans d’expérience dans les projets de transformation numérique : Schémas Directeurs SI, AMOA, etc
Mohamed Ben Messaoud, Consultant SI
+6 ans d’expérience dans les projets d’Organisation des processus IT (ITIL) et de Gouvernance SI (COBIT)
Certifié COBIT et ITIL
Anis Daoud, Consultant SI

## Slide 33: Nizar ALAYA, Chef de projet (1/2)
Doctorat en ingénierie des SI – INSA lyon
Diplôme d’ingénieur en informatique -ENSI
  Direction de plusieurs missions au sein d’un cabinet ministériel
  Direction de missions d’organisation et de système d’information
  Conduite de plusieurs projets SI internationaux
  Direction du Service Client et du partenariat au sein d’un éditeur de logiciels – département de 10 personnes
Focus sur des Expériences Significatives
Directeur associé
+17 ans
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Nizar ALAYA
Ministère de l’éducation de Tunisie | Schéma Directeur SI – Définition d’une feuille de route SI sur 3 ans Analyse du SI existant Benchmark du secteur de l’éducation Définition du SI cible : Fonctions métiers, fonctions support (Comptabilité, RH, etc.) et Gouvernance SI Définition de la roadmap d’évolution sur 3 ans
Al Karama Holding Transformation SI | Définition d’une feuille de route SI sur 3 ans Analyse du SI existant Benchmark des solutions ERP, ECM, BI, etc. sur le marché Formalisation de la feuille de route (planning, budget, fiches projet, etc.)

## Slide 34: Nizar ALAYA, Chef de projet (2/2)
Schéma Directeur SI, Energie du Mali | Définir une feuille de route SI sur 5 ans Recueil des orientations stratégiques EDM, recueil des besoins métier, analyse du SI existant Définition du SI cible : domaines Clients, Electricité, fonctions support (Comptabilité, RH…), infrastructure (datacenter, serveurs, réseau…) et Gouvernance SI Définition de la roadmap d’évolution sur 5 ans, définition du plan budgétaire
Présidence du gouvernement Tunisien / chargé de mission | Contribution à l’élaboration de la stratégie nationale du secteur des TIC Mise en place de réformes (conseil de l’économie numérique, smart Tunisia, etc.) Mise en place de partenariats avec des acteurs du secteur TIC (Microsoft, Google, etc.)
Consultant indépendant France | Pilotage de plusieurs missions de transformation du SI : Refonte du SI distribution et commercialisation de la branche proximités SNCF, Mise en place d’une solution de CRM pour Orange UK Contribution au projet de refonte du système d’information de la Direction des Combustibles TOTAL, Mise en place d’une solution de workflow pour la production des liaisons réseau CEGETEL, …
Ennov (éditeur de logiciels)/directeur du service clients France | Mise en place du service de support technique de l’éditeur Pilotage des projets stratégiques d’intégration de la solution de l’éditeur Animation d’un réseau international de partenaires Pilotage d’actions d’avant vente pour des clients grands comptes

## Slide 35: Fares ALLOUCHE, Expert SI (1/2)
MBA Systèmes d'information organisationnels - SIO (2011), Université Laval – Québec- Canada.
Maitrise Management stratégique des organisations (2007), Université de Montpellier, France.
Certificate of Proficiency – English for Professional Communication, McGill University – Montréal – Canada (2014)
Certifications professionnelles : ITILv3 / IT Service Management, Certifié (2012) – Canada
  Maitrise des concepts de l’Architecture d’entreprise-TOGAF 9.1
  Outils de modélisation : Aris Business Architect, Mega Process – Mega TOGAF - Mega Risk Management, Microsoft Visio 2013, IBM BPM 8
  Automatisation des processus métiers. BPMN 2.0- Workflow
Focus sur des Expériences Significatives
Consultant Senior
+ 7 ans d’expérience
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Fares ALLOUCHE
CSCEC Algerie–China construction | Cartographier l’architecture applicative actuelle de l’entreprise à l’aide de Mega Process ; Décrire l’environnement de chaque application; Identifier et décrire les relations entre applications; Faire le lien avec la couche métier afin d’évaluer le niveau de couverture par la couche applicative; Analyser l’écart entre les deux couches; Définir un portefeuille de Projets afin d’atteindre un meilleur taux de couverture de la couche métier par la couche applicative
Cevital / Samha- Alger- Algérie | Organiser des ateliers de modélisation avec les acteurs de chaque processus ; Présenter les digrammes de processus déjà modélisés et les passer en revue avec les acteurs ; Construction d’un nouveau référentiel de processus organisationnel; Documenter les processus en identifiant les documents utilisés, les systèmes les supportant, les délais d’exécution, les risques encourus; Construction des KPIs et mesurer le niveau de performance; Élaborer une base d’amélioration continue; Former à la modélisation des procédures avec la norme ECP

## Slide 36: Fares ALLOUCHE, Expert SI (2/2)
Globecast Orange - Paris – France | Refonte du référentiel des processus organisationnel; Gérer le projet BPM; Organiser et tenir les workshops avec les acteurs métiers pour la modélisation de leur processus ainsi que l’identification des points à améliorer; Concevoir les RACI matrix; Former les acteurs sur l’approche par les processus et la modélisation des processus métier selon le standard international BPMN2.0; Création du référentiel processus métier dans une solution professionnelle (Mega Process) et publication (Mega Publisher); Identification des KPIs et les positionner dans les processus modélisés; Modéliser la cartographie des risques liés aux processus; Rédaction de la documentation liée au nouveau référentiel de processus métier
Natixis Bank – Alger – Algerie | Organiser et tenir des workshops avec les acteurs métier; Comprendre et cartographier la logique métier; Identifier les acteurs intervenant dans chaque processus; Identifier les systèmes supportant chaque processus; Identifier les documents consommés par chaque processus; Identifier et traiter les risques pesant sur le processus; Gérer le projet d’automatisation; Faire le suivi des besoins fonctionnels; Rédiger les comptes rendu de réunion; Suivre les développements et les tests d’acceptation.

## Slide 37: Fadhel LAHZAMI, Expert en organisation et Gouvernance SI (1/5)
  Diplôme
  BAC+5: Ingénieur SI – INSA de Toulouse
  Master Stratégie et Finance - CNAM Paris.
  Certification
  Certification ITIL
  Compétences clés / Valeur pour la mission
  Pilotage de plusieurs projets de transformation numériques
  Expert en organisation et gouvernance des entités informatiques
  Mise en place de centre de services SI
Focus sur des Expériences Significatives
Directeur Associé
15 ans d’expérience
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Fadhel LAHZAMI
Groupe Banque Populaire (Maroc) | Travaux préalables pour la mise en place d’un Centre de Services Analyse de la perception et des attentes du métier à travers une enquête de satisfaction, analyse de maturité Benchmark à l’international Etude de scénarios d’organisation du centre de services et du support SI, formalisation des process Incidents et Changements, mise en place du Centre de Services
Banque Extérieure d’Algérie | Centralisation du SI Bancaire, feuille de route Banque Numérique (e-Banking, Mobile Banking…) Recueil des besoins métier, analyse, recommandations Définition de la cible, apport d’expertise sur les problématiques Banque à Distance (e-banking, sms-banking…) et CRM Rédaction du cahier des charges en vue du choix du nouveau Global Bancaire Pilotage de l’étape de Dépouillement des offres reçues
Banque Zeitouna (Tunisie) | Travaux préalables en vue du lancement de la Banque Analyse des orientation stratégiques Définition de la feuille de route Banque Numérique et Relation Clients Définition des process de traitement

## Slide 38: Fadhel LAHZAMI, Expert en organisation et Gouvernance SI (2/5)
BIAT (Banque) | Cadrage en vue de la mise en place du Global Bancaire (2 mois) Formalisation et optimisation des process Services Bancaires à l’Etranger Expression des besoins, priorisation
Tunisiana (actuellement Ooredoo Tunisie) | Mise en œuvre de la Stratégie de numérisation de la Relation Clients - Expert Transformation numérique Elaboration de la stratégie pour une transformation du Service Clients d’un centre de coûts vers un centre de profit Numérisation des canaux Service Clients : conception et pilotage des travaux de mise en place d’un Self Service sur le WEB, à travers le Mobile, le Serveur Vocal… Numérisation des canaux de vente : conception et pilotage des travaux de mise en place d’une plateforme e-commerce Revue des process Commerciaux et Service Clients, réorganisation du Centre de la Relation Clients Conception et mise en place d’un service Annuaire Professionnels Numérique : Business Plan, conception du service, choix et négociations avec des partenaires stratégiques…
Libyan Investment Authority | Définition du Schéma Directeur SI - Expert Transformation Recueil des enjeux stratégiques de LIA Recueil des besoins métier Analyse du SI existant, identification des GAP Définition de la cible SI, de la roadmap d’évolution et du plan budgétaire sur 3 ans Définition de l’organisation cible de la DSI Rédaction de cahiers des charges : Cahier des charges pour le choix d’un ERP (Comptabilité / Finance, Ressources Humaines, Achats et Logistique), d’une solution ECM (Gestion Electronique de Document, Archive légale…), d’un prestataire Maître d’œuvre pour la construction du nouveau Datacenter… Apport d’expertise sur les périmètres : SI Métier (Placements, Investissements…) et Gouvernance (organisation SI, Tableaux de Bord…)

## Slide 39: Fadhel LAHZAMI, Expert en organisation et Gouvernance SI (3/5)
Mitigan (Crédit de Bureau Tunisien) | Etude et la mise en place du SI - Expert Transformation numérique Définition du Schéma Directeur de transformation numérique et SI et de la feuille de route sur 3 ans, en vue du lancement de l’activité : SI Métier, SI Fonctions Support, Infrastructure… Définition du plan budgétaire SI Rédaction du cahier des charges en vue du choix de la solution métier Rédaction du cahier des charges en vue du choix du partenaire fournisseur du Datacenter (Housing) Consultation de partenaires potentiels pour la fourniture d’équipements : serveurs virtuels, téléphonie…
Ministère de l’Education (Tunisie) | Définition de la Feuille de route de Transformation numérique - Expert Transformation numérique Vision et analyse des besoins métier : représentants établissements scolaires, inspecteurs, représentants directions régionales, direction de la planification… Benchmark à l’international Diagnostic de l’existant : analyse du SI et des plateformes numériques existantes Définition de la cible : architecture cible, services e-Education à déployer… Définition de la feuille de route opérationnelle sur 5 ans
Ministère des TIC (Tunisie) | Etude de la Stratégie Nationale TIC - Expert Transformation numérique Participation à l’organisation du séminaire : définition des thèmes (orientations stratégiques à traiter : e-Gouvernement, SI de l’Etat, Usages, Offshoring, Réglementation…), coordination entre les acteurs majeurs du public (premier ministère, ministère TIC) et du privé (Directeurs Généraux et représentants du secteur TIC…) Participation aux groupes de réflexion : Usages, E-Gouvernement, Réglementation Coordination de la Taskforce Réglementation

## Slide 40: Fadhel LAHZAMI, Expert en organisation et Gouvernance SI (4/5)
Energie du Mali | Schéma Directeur transformation numérique et feuille de route de transformation - Expert Transformation numérique Analyse des orientation stratégiques et des besoins métier Benchmark à l’international Définition de la cible, apport d’expertise pour la Relation Clients : demandes de branchement en ligne, télérelève, factures / paiements en ligne, plateforme e-services… Définition de la feuille de route sur 3 ans Rédaction des cahier des charges, assistance au dépouillement
Office Nationale du Tourisme Tunisien | Définition des modalités de gouvernance des activités Promotion (Marketing et Commerce) Conception des modèles de rapports d’activité Mise en place de Tableaux de Bord de suivi des performances
Tunisie Telecom | Pilotage du programme de Transformation de l’opérateur Mise en place des modalités de suivi et de pilotage du programme
Tunisie Telecom | Etude définition du Schéma Directeur SI - Expert Transformation numérique Recueil des enjeux stratégiques de Tunisie Telecom Recueil des besoins métier Analyse du SI existant, identification des GAP Définition de la cible SI, de la roadmap d’évolution et du plan budgétaire sur 5 ans Définition de l’organisation cible de la DSI Apport d’expertise sur les périmètres : SI Clients (CRM, BSS…), SI Fonctions Support et Gouvernance (organisation SI, Tableaux de Bord…)

## Slide 41: Fadhel LAHZAMI, Expert en organisation et Gouvernance SI (5/5)
Tunisie Telecom | Elaboration de la Roadmap Marketing B2B Analyse du marché tunisien : demande, concurrence, écosystème (partenaires potentiels…) Benchmark et analyse comparative à l’international Identification des produits à développer, priorisation Définition de la Roadmap, du Business Plan Zoom sur des offres pointues : Mobile Payment, Machine To Machine… Accompagnement pour le lancement des produits prioritaires
Tunisie Telecom | Schéma Directeur Expérience Client Diagnostic du Parcours Client actuel (enquête de Satisfaction, analyse retours Clients sur le WEB / réseaux sociaux, focus group…) Modélisation du Parcours Client cible, définition des promesses de marque Tunisie Telecom Analyse d’impact sur les activités opérationnelles, identification des GAP Définition d’une feuille de route Expérience Clients sur 3 ans Accompagnement à la mise en place : rédaction du cahier des charges CRM, réorganisation du Service Clients….
Ministère du Commerce et du Tourisme (rattaché au Secrétaire d’Etat au Tourisme) | Pilotage du programme de relance du tourisme Etude stratégique, analyse des marchés, définition des marchés cibles prioritaires Animation des différentes Taskforces : Axe Marketing, Axe Commerce, Axe Capacité Aérienne, Axe Lobbying… contribution à l’élaboration du plan de relance Organisation et pilotage de la mise en œuvre : suivi résultats, réalisations…

## Slide 42: Dhia Hachicha- Expert en Infrastructure informatique (1/2)
Fond souverain d’investissement (Libyan Investment authority) | Schéma directeur SI Elaboration de la cible IT : Infrastructure (Datacenter, architecture réseau, sécurité…) et Gouvernance IT (processus de gestion, organisation DSI…) Rédaction des cahiers des charges pour l’infrastructure, réseau et sécurité Plan d’évolution et Roadmap sur 3 ans
Energie Du Mali | Accompagnement à la mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique Analyse des écarts par rapport à la norme Analyse des risques Définition du plan d’action de conformité et des procédures SMSI Formalisation politique sécurité et des procédures Stratégie et exécution de la formation et sensibilisation du personnel à la politique sécurité de l’information
Banque (BIAT) | Elaboration d’une Etude Stratégique sur l’Infrastructure Réseau & Téléphonie Visite des sites et cartographie de l’existant en Réseau et Télécoms Analyse des besoins métiers et retour d’expérience sur les bonnes pratiques Réalisation de Workshops LAN, WAN et téléphonie Conception de l’architecture réseau et télécom Définition du plan de capacité et du schéma directeur sites.
  Ingénieur Télécommunications - Sup’Com
  CISSP, ITIL Version 3 Foundation, ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27005 Risk Manager, Cisco CCNA, TOEFL/ITP
  Choix de solutions d’infrastructure IT, définition de schémas directeurs IT
  Développement et implémentation de politique et standards de sécurité
  Analyse de risque et audit sécurité
  Conception et implémentation d'architectures techniques sécurisées
Focus sur des Expériences Significatives
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Senior Manager
11 ans d’expérience
Dhia Hachicha

## Slide 43: Dhia Hachicha- Expert en Infrastructure informatique (2/2)
Ooredoo Tunisie, Opérateur Telecom, Groupe Ooredoo-Tunisie | Responsable de l’ingénierie ainsi que la gestion opérationnelle de la sécurité de l’information de Tunisiana Définition des architectures sécurité pour les réseaux LAN/WAN/MAN Conception et mise en place d’une architecture sécurisée pour les agences et les sites franchisés Définition et implémentation du processus fonctionnel et des procédures techniques pour la gestion des patchs sécurité Participation au programme de gestion des incidents en rédigeant les procédures de gestion des incidents de sécurité et en implémentant les outils de monitoring Revue des solutions de Firewalling de l'entreprise Participation à la définition d'architecture et publication des services pour le réseau GPRS de Tunisiana Sécurisation des réseaux Wireless d'entreprise Développement et implémentation de la politique antivirale d'entreprise Migration des solutions Antispam et Antivirus Tests, validation et intégration de la solution de gestion de vulnérabilité Tests, validation et intégration de la solution de gestion des informations sécurité (SIM). Gestion des équipements sécurité au quotidien : Firewall, WAF, UTM, VPN, IDS/IPS, QoS, Antivirus, Antispam, SIM, Gestionnaires de Vulnérabilité, SSO, Systèmes d'authentification et de gestion d'identité (AAA)… Support niveau 3 pour la gestion des incidents Implémentation des mécanismes de contrôle d'accès Implémentation des solutions d’interconnexions sécurisées avec les clients et les partenaires (IPSec-VPN et SSL-VPN) Publication et Protection des Serveurs Web
Banque (ATB, Zitouna…) | Animation de workshops et définition de l’architecture réseau et sécurité (high level design) du site de secours dans le cadre de projets plan de continuité d’activité dans plusieurs banques

## Slide 44: Mohamed BEN MESSAOUD, Consultant SI (1/2)
Ingénieur Telecom, SUP’COM
Certifié : COBIT, ITIL, IS022301
  Pilotage des projets
  Transformation IT
  Organisation des processus IT (ITIL)
  Gouvernance SI (COBIT)
Focus sur des Expériences Significatives
Senior Manager
+6 ans
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Mohamed Ben Messaoud
GAT Assurances | Gouvernance et pilotage de la Direction Organisation et Systèmes d’Information Mise en place des processus de support ITIL (incidents, changements, CMDB, mise en production, …) Tableau de bord de la direction (modélisation, suivi, …) Cahiers des charges pour outiller les équipes informatiques
CNSS GABON | Mise en place du Plan de Continuité d’Activité Modélisation des Tableaux de Bord pour les différentes activités Définition des modalités de production et de calcul des KPI Conduite du changement
Banque Internationale Arabe de Tunisie | Catalogue de services SI, mise en place des processus Incidents / Changements Analyse de l’existant, analyse de maturité selon ITIL Analyse de la perception et des besoins du métier : entretiens, workshops, visites des directions régionales / des agences et lancement d’une enquête de satisfaction Benchmark à l’international Modélisation et formalisation du catalogue de services

## Slide 45: Mohamed BEN MESSAOUD, Consultant SI (2/2)
GAT Assurances | Mise en place du Tableau de Bord et des dispositifs de pilotage Modélisation des Tableaux de Bord pour les différentes activités : Automobile, Santé, Risques Entreprise, activités de support (DSI…)… Définition des modalités de production et de calcul des KPI (mesures de performance) Génération des premiers rapports, analyse, recommandations… Conduite du changement Pérennisation du processus de pilotage : définition des comités de gouvernance, des rôles et responsabilités, transfert de compétences…
GAT Assurances | Pilotage de l’activité métier Cartographie des processus métier (Automobile, Risques Divers Santé, Commercial) Mise en place d’un système de pilotage de l’activité métier Conduite du changement Optimisation et amélioration des processus métier Analyse et plan d’amélioration
Société Magasin Général (SMG), ATB, BNA, BTK, etc. | Mise en œuvre d’un plan de continuité d’activité Cartographie des activités métiers Evaluation de la criticité des processus métiers Etat des lieux et cartographie du SI et Analyse de risques Etude de choix technique et économique Architecture détaillée du secours informatique Préparation des appels d’offre et accompagnement au choix des prestataires Rédaction des procédures métiers et des procédures transverses Formalisation du plan de gestion de crise Test PCA et DRP

## Slide 46: Imen KALLEL, Consultante SI (1/2)
Ingénieur en informatique et en télécommunications, ESIGETEL, Paris
  Fonctionnelles : Transformation SI, Organisation (processus d’affaires, procédures, organigrammes et fiches de fonction)
Focus sur des Expériences Significatives
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Ministère de l’éducation de Tunisie | Schéma Directeur SI – Définition d’une feuille de route SI sur 3 ans Contribution dans l’analyse du SI existant Benchmark du secteur de l’éducation Contribution dans la définition du SI cible : Fonctions métiers, fonctions support (Comptabilité, RH, etc.) et Gouvernance SI Contribution dans la définition de la roadmap d’évolution sur 3 ans
Al Karama Holding Transformation SI | Définition d’une feuille de route SI sur 3 ans Contribution dans l’analyse du SI existant Benchmark des solutions ERP, ECM, BI, etc. sur le marché Contribution dans la formalisation de la feuille de route (planning, budget, fiches projet, etc.)
Consultante Senior
+ 4 ans
Imen Kallel

## Slide 47: Imen KALLEL, Consultante SI (2/2)
Cadrage et mise en place du Plan de Continuité d’Activité | Analyse des risques Etude de choix technico-économique et définition des scénarios de mise en place Rédaction des Cahiers des Charges et accompagnement au choix des prestataires Assistance à la mise en œuvre des solutions de secours et de repli Formalisation des procédures organisationnelles, fonctionnelles et techniques
Office de la Marine Marchandes et des Ports | Transformation SI – Accompagnement à la mise en place d’un ERP Analyse des besoins fonctionnels (Comptabilité, Finance, RH, etc.) Cartographie du Système d’Information cible Préparation des scénarii de tests
Comité Général des Assurances | Manuel de procédures – Mission de réorganisation Diagnostic de l’organisation existante Conception de différents scénarii de réorganisation Etablissement de la cartographie cible des processus métier et support Elaboration des procédures administratives et des fiches de fonction Elaboration d’un schéma directeur informatique
One Tech Holding | Accompagnement à la mise en place d’une direction d’audit interne – Mission d’organisation Conception d’un référentiel des risques inhérents aux différents processus métiers et support de l’entreprise (Comptabilité, Finance, RH, Achats, Ventes, etc.) Elaboration des cartographies des risques des différents processus de l’entreprise (notamment pour ce qui est des processus financiers et IT) Mise en œuvre des procédures d’audit des processus métiers et support

## Slide 48: Anis DAOUD, Consultant SI (1/4)
Ingénieur Génie Industriel ENIT – 2000
  Conseil Stratégique
  Pilotage et conduite du changement des projets et programmes de transformation métier et SI
  Amélioration de la performance opérationnelle
Focus sur des Expériences Significatives
Associé
+16 ans
Diplômes et Certifications
Compétences clés
Anis DAOUD
Gouvernement Tunisien- Ministère de l’Industrie | Stratégie nationale industrielle à horizon 2016 Diagnostic de l’existant (stratégie globale et sectorielle) Benchmark par rapport à des pays concurrents et de référence sur les axes : Stratégie & gouvernance, Infrastructures et offres territoriale, Formation et Promotion Positionnement stratégique et élaboration du plan de marketing et d’exécution Assistance à la présentation des résultats l’étude lors d’évènements promotionnels
Gouvernement Tunisien- Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | Stratégie de développement de l’Offshoring Diagnostic stratégique de la qualité du Talent Pool Tunisien pour les filières BPO, ITO et R&D/ Knowledge Benchmark international Animation de Task Force Talents & Formation avec les acteurs publics et privés Stratégie et plan de renforcement Talents & Formation
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale- FIPA Tunisie | Etude d’attractivité de la Tunisie sur les secteurs de l’économie de savoir Diagnostic de l’offre tunisienne sur 4 secteurs : TIC, Sciences du Vivant, Business Support Services et Industrie des composants automobiles et aéronautiques Analyse des tendances du marché international des IDE Benchmark des offres territoriales de pays concurrents et de référence Assistance à l’élaboration de la stratégie de promotion et des argumentaires promotionnels

## Slide 49: Anis DAOUD, Consultant SI (2/4)
YAZAKI-Tunisie | Accompagnement au projet de déploiement de SAP ECC Pilotage et conduite du changement dans la mise en œuvre du Core Model global de processus sous SAP ECC ( dont la mise de œuvre des processus supply chain et CAO / Kanban) Structuration et assistance à la mise en œuvre du plan de migration des données Assistance au pilotage du projet
NASSIM LIBYE | Accompagnement au projet ERP- SAP Business All In One Diagnostic de l’existant et structuration du système d’information cible Elaboration de cahier des charges pour l’acquisition de solution ERP Assistance au choix de solutions et de prestataires d’intégration Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le projet d’implémentation de SAP Business All in One
STUDI Tunisie | Accompagnement au projet ERP Diagnostic de l’existant Structuration de l’organisation et système d’information cible Assistance à l’élaboration de cahier des charges pour l’acquisition de solutions ERP
SOTETEL Tunisie | AMOA au projet d’implémentation de Oracle E-Business Suite AMOA dans les travaux d’implémentation des modules Procurement & Inventory Management de Oracle EBS ( Cadrage, réorganisation et conduite de changement , recette , déploiement et support post go live)
TOPNET | Accompagnement au projet CRM Diagnostic de l’existant et structuration de l’organisation et système d’information CRM cible Assistance à l’élaboration de cahier des charges pour l’acquisition de solutions CRM AMOA dans la mise en place de MS Dynamics CRM
Braslam | Accompagnement au projet ERP Cadrage et structuration de l’organisation et du système d’information cible, Assistance au choix et à la mise en place de l’ERP Sage X3

## Slide 50: Anis DAOUD, Consultant SI (3/4)
Tunisie Télécom | Cadrage du projet de mise en place de Oracle Inventory Management Diagnostic de l’existant Structuration des processus et du système d’information de gestion des stocks Cadrage et construction de business case pour l’implémentation du module de Oracle Inventory Management
SOPAL | Accompagnement au projet CRM Revue des processus CRM Elaboration de cahier des charges pour l’acquisition de solutions CRM et Portail B to B Assistance au choix de solutions CRM
GIAS | Accompagnement au projet Business Intelligence Cadrage du système de reporting Supply Chain Elaboration de cahier des charges pour l’acquisition de solution logicielle Business Intelligence, Amélioration des processus et activation des systèmes de GPAO,
SACEM Industries | Assistance au business plan et cadrage du plan d’évolution Organisation & SI Diagnostic de l’existant Assistance à l’élaboration du business plan et du plan d’évolution de l’organisation et du Système d’information sur la période (2010-2013)
Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) | Amélioration du système de contrôle interne Diagnostic des processus et des systèmes de contrôle interne Assistance à l’élaboration du manuel de contrôle interne
Carthage Power Company (CPC) | Amélioration des processus et des systèmes des gestion des RH Stratégie et Plan de développement des RH Diagnostic et amélioration des performances des processus GRH Elaboration de manuel de procédures RH

## Slide 51: Anis DAOUD, Consultant SI (4/4)
Carthage Power Company (CPC) | Finance Link & Amélioration des processus et des systèmes Procurement & Inventory Diagnostic de l’existant Elaboration de manuel d’organisation des processus de gestion des stocks Assistance aux travaux de valorisation des stocks Assistance à la spécification fonctionnelle des besoins d’interfaçage entre les systèmes de gestion des stocks et de la GMAO
Société de Promotion du Lac de Tunisie (SPLT) | Réorganisation et amélioration des systèmes de contrôle interne Diagnostic de l’existant et élaboration de schéma directeur organisationnel Elaboration de manuel de procédures administratives et financières
Zitouna Bank | Mise en place de Program Management Office (PMO) Définition du portefeuille de projets pour la création de la banque Conception et mise en place du processus PMO Assistance managériale à la conduite du programme
Gumhurya Bank - Libye | Programme de transformation « Credit Skills » Assistance à la revue et à l’amélioration des performances des processus de crédits ( gestion et recouvrement des créances ( Non Performing Loans (NPL)) Assistance à la mise en place du Crédit Bureau Conception et assistance à la mise en œuvre du « Crash Program » et du « Structural Program » pour le recouvrement des créances accrochées
North Africa International Bank (NAIB) | Assistance au choix de solution Global Banking Diagnostic de l’existant et cadrage des besoins d’évolution du SI existant Elaboration de cahier des charges pour l’acquisition de solutions Global Banking Assistance au choix de solutions Global Banking

## Slide 52
6
Nos Références

## Slide 53: Nos Références
Devoteam
Elaboration du Schéma Directeur Informatique
Mars 2015 -
Juin 2015
Elaboration d’un Schéma Directeur SI de l’opérateur Energie du Mali:
  Diagnostic de l’existant et recueil des besoins des métiers
  Définition de l’architecture fonctionnelle et technique cible à 5 ans (SI client, SI électricité, SI Support, Infrastructure, Gouvernance)
  Trajectoire d’évolution
  Définition de l’organisation cible pour la mise en œuvre du plan d’actions
  Enclenchement de la mise en oeuvre
Elaboration d’un Schéma Directeur SI 2013-2015
Octobre 2012 -
Mai 2013
Elaboration d’un Schéma Directeur SI de Tunisie Telecom couvant la période 2013-2015 couvrant les domaines CRM, Billing, SI Réseau, SI Entreprise, Business Intelligence, Gouvernance SI et Infrastructure :
  Diagnostic de l’existant et recueil des besoins des métiers
  Benchmark et analyse des gaps
  Définition du plan d’actions « Initiatives 2013 »
  Formalisation de l’architecture fonctionnelle et technique cible
  Formalisation de la roadmap et du plan d’actions
Elaboration de la feuille de route SI 2014-2017 et Choix SI
Janvier 2013 -
Juin 2013
Elaboration de la feuille de route SI de la Banque Extérieure d’Algérie couvrant la période 2014-2017 et Rédaction du cahier des charges pour l’acquisition d’un nouveau global bancaire:
Diagnostic de l’existant et recueil des besoins des métiers
Benchmark et Gap analysis
Formalisation de l’architecture fonctionnelle cible
Formalisation de la roadmap et du plan d’actions
Rédaction du cahier des charges pour l’acquisition d’un global bancaire
Accompagnement à la sélection du global bancaire
Tunisie Télécom

## Slide 54: Nos Références
Devoteam
Elaboration d’un Schéma Directeur SI 2014-2017
Avril 2014 -
Juillet 2014
Elaboration d’un Schéma Directeur SI pour la Libyan Investment Authority (LIA) couvrant l’Efficacité Opérationnelle, le BI, la Bureautique, l’infrastructure et la Gouvernance SI :
  Diagnostic de l’existant et recueil des besoins des métiers
  Benchmark et analyse des gaps
  Formalisation de l’architecture fonctionnelle et technique cible
  Formalisation de la roadmap et du plan d’actions
  Rédaction des cahiers des charges (ERP, Datacenter, Réseau, …) et assistance aux choix
Actualisation du Schéma Directeur SI
Octobre 2012
Actualisation du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) du Ministère de l’équipement et du transport du Maroc
L’intervention de Devoteam sur cette mission a concerné :
  Analyse et évaluation de l'existant :
    Analyse fonctionnel
    Analyse de la structure informatique
  Définition des orientations stratégiques et plan urbanisation SI :
    Définition des orientations stratégiques
    Elaboration du plan d’action à court terme
    Conception et urbanisation du futur système
  Elaboration et évaluation des scenarii de mise en œuvre :
    Elaboration du plan mise en œuvre du futur système d'information
    Organisation et conduite de projet

## Slide 55: Nos Références
Devoteam
Elaboration d’un Schéma Directeur SI 2013-2015
Juillet 2013 -
Février 2014
Elaboration d’un Schéma Directeur SI de l’Agence Nationale des Ports - Maroc :
  Diagnostic de l’existant et recueil des besoins des métiers
  Benchmark et analyse des gaps
  Définition du plan d’actions
  Formalisation de l’architecture fonctionnelle et technique cible
  Formalisation de la roadmap et du plan d’actions
Ministère de l’intérieur Tunisien
Octobre 2012 -
Mai 2013
Etude stratégique pour l’identification des Services à mettre en ligne à l’échelle des collectivités locales
  Analyse de l’existant des prérogatives des collectivités locales
  Analyse de l’existant en matière de stratégie e-Gov et infrastructures et applications nationales
  Etude des e-Services existants et souhaité
  Etude de benchmark Internationale
  Identification des services pouvant être mis en ligne et proposition d’un plan de déploiement
  Evaluation technique, fonctionnelle et économique du portefeuille des e-Services
Elaboration d’un Schéma Directeur Réseau
Juin 2013 -
Décembre 2013
Elaboration d’une Etude Stratégique sur l’Infrastructure Réseau & Téléphonie pour la Banque Internationale Arabe de Tunisie :
  Visite des sites et cartographie de l’existant en Réseau et Télécoms
  Analyse des besoins métiers et retour d’expérience sur les bonnes pratiques
  Réalisation de Workshops LAN, WAN et téléphonie
  Conception de l’architecture réseau et télécom
  Définition du plan de capacité et du schéma directeur sites

## Slide 56: Nos Références
Devoteam
CLIENT | NATURE DES PRESTATIONS | MISSION | DATE
SOITEC | Schéma Directeur | SDSI | 2012
SAFRAN | Schéma Directeur | SDSI | 2012
Al Amana | Schéma Directeur | Schéma Directeur de la Sécurité SI | 2012
Banque Populaire | Schéma Directeur | Schéma Directeur de la Sécurité SI | 2013
OCP | Schéma Directeur | Schéma Directeur Infrastructures SI | 2011
Attijariwafa bank | Schéma Directeur | Schéma Directeur Télécom | 2009
SNCF | Schéma Directeur | Schéma Directeur SI Transport/Mobilité | 2008
Areva | Schéma Directeur | Schéma Directeur SI | 

## Slide 57: Nos Références
Devoteam
CLIENT | NATURE DES PRESTATIONS | MISSION | DATE
Crédit Agricole | Schéma Directeur | Schéma Directeur Télécom | 2009
Ministère des Technologies de l’Information et de la Communication | Schéma Directeur | Schéma Directeur E-Gov | 2006
Banque Populaire | Schéma Directeur | Schéma Directeur Télécom | 2009
SNCF | Schéma Directeur | Schéma Directeur IT | 
Crédit du Maroc | Schéma Directeur | Schéma Directeur Télécom | 2009
IPSEN | Schéma Directeur | Schéma Directeur Infrastructure | 2007
La Poste | Schéma Directeur | Schéma Directeur Télécom | 2007

## Slide 58: Nos Références
Devoteam
CLIENT | NATURE DES PRESTATIONS | MISSION | DATE
Veolia Eau | Projet transformation | Sécurisation du programme de transformation | 2012
MEDA Maroc | Audit SI | Analyse du système d’information pour deux partenaires de MEDA Maroc | 2014
ANP | AMOA | Réalisation d’un Guichet Unique pour les procédures du Commerce Extérieur | 2013
Direct Assurance | AMOA | réalisation d’une plateforme internet commune pour la gestion du parc applicatif | 2012
ERDF | AMOA | Optimisation de la maitrise des flux d’énergie | 2009
GDF Suez | AMOA | Suivi de la distribution de gaz au sein du réseau | 2009

## Slide 59: Nos Références
à chaque étape de la transformation digitale
Piloter les services
Analyser les projets possibles
Faire émerger les idées
BNP
Marketing des services
Orange
Refonte du parcours client Wifi Communautaire
AXA
Etude des flux et de l’organisation multicanal
Mediaserv
Etude de satisfaction
MORPHO
Mise en place et animation de l’IT-Innovation
SNCF
Mise en place et animation de l’IT-Innovation
SNCF
Mise en place du Village Digital, outil de communication et de conduite du changement
AirFrance
Recueil des besoins Métiers pour déclencher des projets innovants
AXA
Atelier Visioning
Société Générale
Etude de solutions de MDM/MAM
Groupe Pasteur Mutualité
Accompagnement au développement de l’application “Souscription Directe” pour iPad
ODDO
Définition de la stratégie de développement mobile et conception d’une application avec un design adéquat à la marque Oddo
DEVRED
Définition et mise en place d’une stratégie multicanal
GCAM
Élaboration de la stratégie multicanal pour les MRE
Attijariwafa Bank
Préparation et déploiement du séminaire «Focus Group» auprès de la clientèle entreprise